대강당 평면도 에디터

사용기술 요약서  &  구현 실행 계획서

중회의실 평면도 에디터 벤치마크 기반  |  2026년 5월

저장 위치: new folder / 평면도에디터 / 대강당에에디터

Part 1.  사용기술 요약서

1-1. 프로젝트 개요

대강당 평면도 에디터는 기존 '정기이사회 중회의실 평면도 에디터'를 벤치마크하여, 대강당의 실제 공간 구조(가로 47타일 x 세로 70타일)에 맞게 확장 개발하는 순수 HTML 단일 파일 웹 애플리케이션입니다.

서버 없이 브라우저에서 즉시 실행되며, 바닥 타일과 기둥/출입문/무대/계단의 물리적 상관관계를 시각적으로 표현하고 편집할 수 있습니다.

핵심 설계 원칙

- 타일 그리드 기반: 모든 오브젝트 배치는 바닥 타일 좌표(col, row)를 기준으로 함

- 단일 HTML 파일: 외부 의존성 최소화, html2canvas CDN 1개만 사용

- 중회의실 코드 포팅: 검증된 드래그/편집/Undo/저장 로직 재사용

- 고정 구조물 개념: 기둥/무대 등 실제 건물 요소는 잠금 기능으로 실수 편집 방지

1-2. 기술 스택 상세

| 구분 | 항목 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기반 기술 | 파일 형태 | 단일 HTML 파일 (SPA) | 서버 불필요 |
|  | 마크업 | HTML5 + CSS3 | position:absolute 레이아웃 |
|  | 스크립트 | Vanilla JavaScript (ES6+) | 프레임워크 미사용 |
|  | 외부 라이브러리 | html2canvas 1.4.1 (CDN) | JPG 내보내기 전용 |
| 캔버스 구조 | 그리드 시스템 | CSS absolute + JS 동적 생성 | 가로 47 x 세로 70 타일 |
|  | 타일 크기 | 1타일 = 약 20px (조정 가능) | 설명.txt 실측 기준 환산 |
|  | 캔버스 크기 | 약 940px x 1400px (기본) | 반응형 확장 가능 |
|  | 좌표 기준 | px 단위 top/left 절대 좌표 | JSON 저장시 px 그대로 보존 |
| 오브젝트 | 오브젝트 방식 | div.furniture (CSS class 구분) | 중회의실 벤치마크 |
|  | 신규 오브젝트 | 타일,기둥(2종),출입문(3개),무대,계단,좌석,장비 | 대강당 전용 추가 |
|  | Z-index 계층 | 바닥타일(10) < 기둥(50) < 가구(200) < 선택(300) | 레이어 우선순위 설계 |
| 편집 기능 | 드래그 이동 | mousedown/mousemove/mouseup | 중회의실 동일 |
|  | 리사이즈 | 4방향 코너 핸들 | 중회의실 동일 |
|  | 회전 | 상단 핸들 + atan2 각도 계산 | 중회의실 동일 |
|  | 다중 선택 | Ctrl+클릭, 영역 드래그 | 중회의실 동일 |
|  | Undo/Redo | 히스토리 스택 (최대 50단계) | 중회의실 동일 |
| 신규 기능 | 타일 좌표 표시 | 타일 호버시 (col, row) 툴팁 | 신규 |
|  | 타일 스냅 | 오브젝트 이동시 타일 격자 정렬 | 신규 |
|  | 기둥 고정 모드 | 기둥 위치 잠금/해제 토글 | 신규 |
|  | 출입문 방향 전환 | 클릭으로 개폐 방향 순환 | 신규 |
|  | 계단 방향 설정 | 무대 기준 계단 방향 지정 | 신규 |
|  | 좌석 일괄 배치 | 행/열 수 입력 -> 자동 격자 배치 | 신규 |
| 저장/출력 | JSON 저장 | 모든 오브젝트 + 그리드 상태 | 중회의실 동일 |
|  | JSON 불러오기 | 파일 선택 -> 복원 | 중회의실 동일 |
|  | JPG 내보내기 | html2canvas -> A4 비율 다운로드 | 중회의실 동일 |
|  | 프리셋 저장 | 특정 배치를 슬롯에 저장/불러오기 | 신규 |

1-3. 대강당 공간 데이터  (설명.txt 기반)

실측 그리드 구조

- 바닥 타일: 가로 47개 x 세로 70개

- 타일 1칸 환산: 약 20px -> 캔버스 940px x 1400px

- 바닥 입력단 고정 위치: 세로 5~6번 사이, 가로 5~6번 사이에 배치

세로축 문/기둥 배치 좌표 (타일 번호 기준)

| 구분 | 세로 타일 번호 | 타일 수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1번 출입문 | 1 ~ 6 | 6타일 |  |
| 공 간 | 7 ~ 16 | 10타일 |  |
| 1번 기둥 | 17 ~ 19 | 3타일 | 가로 1.7 또는 1.4 타일 돌출 |
| 공 간 | 20 ~ 24 | 5타일 |  |
| 2번 출입문 | 25 ~ 28 | 4타일 |  |
| 공 간 | 29 ~ 33 | 5타일 |  |
| 2번 기둥 | 34 ~ 38 | 5타일 | 가로 1.7 또는 1.4 타일 돌출 |
| 공 간 | 39 ~ 42 | 4타일 |  |
| 3번 출입문 | 43 ~ 46 | 4타일 |  |
| 공 간 | 47 ~ 52 | 6타일 |  |
| 3번 기둥 | 53 ~ 55 | 3타일 | 가로 1.7 또는 1.4 타일 돌출 |

기둥 상세 (2종)

- 기둥 A (더 튀어나온 것): 가로 방향 1.7 타일에 걸침 -> CSS width ~ 34px

- 기둥 B (덜 튀어나온 것): 가로 방향 1.4 타일에 걸침 -> CSS width ~ 28px

무대 & 계단 구조

- 무대: 전체 폭(47타일) 기준 배치, 세로 방향 약 10타일 높이 권장

- 계단: 무대로 올라가는 계단은 안쪽으로 타일 2개 더 들어감

- 계단 기둥: 1번 타일에 물려있음 (계단 시작점 좌우에 기둥 연계 표시)

1-4. 오브젝트 정의표

| 오브젝트명 | CSS 클래스 | 기본 크기(타일) | 색상 | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 바닥 타일 | floor-tile | 1x1 | #F5F0E8 | 고정, 배경 레이어 |
| 기둥 A (큰) | column-a | 1.7x가변 | #607D8B | 잠금 가능 |
| 기둥 B (작은) | column-b | 1.4x가변 | #78909C | 잠금 가능 |
| 출입문 | door | 6타일 폭 | #4CAF50 | 개폐 방향 4방향 순환 |
| 무대 | stage | 47x10 기본 | #8D6E63 | 전체 폭 고정 |
| 계단 | stair | 폭x2 깊이 | #A1887F | 무대 가장자리 종속 |
| 계단 기둥 | stair-column | 1x1 | #6D4C41 | 1번 타일 물림 |
| 좌석 | seat | 1x1 | #1565C0 | 일괄 배치 지원 |
| 연단 | podium | 3x2 | #1E3C72 | NH 로고 텍스트 |
| 카메라 | camera | 1x1 | #F57F17 | 방향 화살표 포함 |
| 조명 | lighting | 1x1 | #FDD835 | 조명 반경 표시 |
| 음향 장비 | audio-eq | 2x1 | #6A1B9A | 텍스트 라벨 |
| 화면/스크린 | screen | 5x0.5 | #37474F | 무대 상단 배치 |
| 텍스트 라벨 | text-label | 가변 | 흰 배경 | 더블클릭 편집 |
| 화살표 | arrow-shape | 가변 | 사용자 지정 | 색상 변경 가능 |

1-5. Z-index 레이어 구조

| 레이어 | 오브젝트 종류 | z-index | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 (바닥) | 바닥 타일 (.floor-tile) | 10 | 배경, 포인터 이벤트 없음 |
| Layer 2 (구조) | 벽, 기둥 (.column-a/b) | 50 | 잠금시 포인터 이벤트 없음 |
| Layer 3 (고정) | 무대 (.stage) | 80 | 편집 가능 |
| Layer 4 (부속) | 계단, 문 (.stair, .door) | 100 | 편집 가능 |
| Layer 5 (그리드) | 그리드 라인 (.grid-line) | 150 | 숨기기 가능 |
| Layer 6 (가구) | 좌석, 장비 등 (.furniture) | 200 | 자유 배치 |
| Layer 7 (선택) | 선택된 오브젝트 | 300 | 핸들 포함 |
| Layer 8 (텍스트) | 텍스트 라벨 (.text-label) | 400 | 최상단 표시 |
| Layer 9 (UI) | 선택 박스 (.selection-box) | 1000 | 드래그 선택 영역 |

Part 2.  구현 실행 계획서

2-1. 중회의실과의 차이점

| 항목 | 중회의실 에디터 (기존) | 대강당 에디터 (신규) | 처리 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 캔버스 크기 | 가변 (약 980x2025px) | 940x1400px (47x70 타일) | 고정 타일 기준 |
| 그리드 | 50px 균일 드래그 가능 | 20px 타일 고정 + 보조 그리드 | 타일 기준으로 변경 |
| 기둥 | 없음 | 3개소 x 2종 (A/B) | 신규 CSS 클래스 |
| 출입문 | 없음 | 3개 (방향 전환 기능) | 신규 + 인터랙션 |
| 무대 | 없음 | 전체 폭 고정 배치 | 신규 고정 오브젝트 |
| 계단 | 없음 | 무대 연동, 2타일 깊이 | 신규 연동 로직 |
| 좌석 배치 | 수동 1개씩 | 일괄 행x열 자동 배치 | 신규 배치 마법사 |
| 타일 스냅 | 없음 (px 자유 이동) | 이동시 타일 격자 스냅 | 신규 스냅 로직 |
| 프리셋 저장 | 없음 | A/B/C 3슬롯 저장 | 신규 localStorage |
| 좌표 표시 | 없음 | 호버시 (col,row) 툴팁 | 신규 |

2-2. 단계별 구현 계획  (Phase 1~6)

| 단계 | 작업 항목 | 세부 내용 | 난이도 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 캔버스 초기화 | 47x70 타일 그리드 생성, 타일 크기 결정 | 낮음 | 빈 캔버스 HTML |
|  | 고정 구조물 배치 | 설명.txt 좌표 기반 기둥(2종), 출입문(3개), 무대 초기 배치 | 중간 | 구조물 렌더링 |
|  | 계단 렌더링 | 2타일 깊이 계단, 계단 기둥 1번 타일 연계 | 중간 | 계단 오브젝트 |
| Phase 2 | 오브젝트 시스템 | 대강당 전용 CSS 클래스 작성 (기둥A/B, 문, 무대, 계단, 좌석 등) | 중간 | CSS 스타일시트 |
|  | 드래그/편집 이식 | 중회의실 코드 포팅, 타일 스냅 기능 추가 | 중간 | 편집 인터랙션 |
|  | 기둥 고정 모드 | 기둥 잠금 플래그, 잠금시 시각적 표시 | 낮음 | 기둥 잠금 기능 |
| Phase 3 | 출입문 기능 | 문 개폐 방향 클릭 순환 (좌/우/위/아래), 열림 반경 시각화 | 중간 | 출입문 인터랙션 |
|  | 계단/무대 연동 | 무대 경계선 고정, 계단 위치 무대 가장자리 종속 | 높음 | 무대-계단 연동 |
|  | 좌석 일괄 배치 | 행x열 입력 UI, 균등 분배 자동 배치, 번호 자동 부여 | 중간 | 좌석 배치 마법사 |
| Phase 4 | 툴바 UI 구성 | 대강당 전용 오브젝트 팔레트, 아이콘 버튼 디자인 | 낮음 | 툴바 완성 |
|  | Undo/Redo 검증 | 중회의실 히스토리 로직 이식, 신규 이벤트 훅 추가 | 낮음 | 히스토리 안정화 |
|  | JSON 저장/불러오기 | 오브젝트 스키마 정의, 기둥 잠금 상태 포함 | 낮음 | 저장 기능 |
| Phase 5 | 프리셋 시스템 | A/B/C 슬롯 localStorage 저장/불러오기, 이름 지정 가능 | 중간 | 프리셋 UI |
|  | 타일 좌표 표시 | mousemove -> (col, row) 계산 -> 툴팁 표시 | 낮음 | 좌표 툴팁 |
|  | JPG/JSON 출력 | html2canvas 연동, A4 비율 내보내기 | 낮음 | 출력 기능 |
| Phase 6 | 검증 & 정리 | 설명.txt 좌표값으로 기둥/문 위치 검증, 스냅 정밀도 확인 | 중간 | 최종 파일 |
|  | 문서화 | HTML 내 사용설명 박스, 단축키 안내, 오브젝트 색상 범례 | 낮음 | 설명 완성 |

2-3. Phase별 상세 작업 명세

Phase 1 - 캔버스 & 구조물 초기화

대강당 실제 공간이 화면에 정확히 표현되도록 기반을 잡는 단계입니다.

- 47x70 타일 그리드 생성 (JS로 div.floor-tile 동적 생성 또는 CSS grid 방식)

- 타일 크기 결정: 1타일 = 20px -> 캔버스 940px x 1400px

- 설명.txt 좌표 기반으로 기둥 A/B 초기 위치 계산 및 DOM 삽입

- 출입문 3개 초기 위치 배치 (세로 1~6, 25~28, 43~46번 타일)

- 무대 영역 (전체 폭, 하단 10타일) 초기 배치

- 계단 오브젝트: 무대 기준 타일 2개 안쪽, 계단 기둥 1번 타일 연계

Phase 2 - 오브젝트 & 편집 시스템

중회의실 에디터의 핵심 편집 코드를 포팅하고 대강당 전용 오브젝트를 추가합니다.

- 중회의실 HTML에서 드래그/리사이즈/회전/다중선택/Undo 코드 추출 및 이식

- 타일 스냅 함수 추가: 오브젝트 이동 완료(mouseup)시 nearest 타일로 정렬

- 대강당 전용 CSS 클래스 작성 (기둥A/B, 문, 무대, 계단, 좌석, 카메라, 조명, 음향, 스크린)

- 색상 팔레트 & 형태 디자인 확정

Phase 3 - 출입문 & 무대/계단 연동

건축 요소의 특수 인터랙션을 구현합니다.

- 출입문 개폐 방향: 클릭 이벤트로 left -> right -> up -> down 순환

- 문 열림 반경 시각화: CSS clip-path 또는 SVG arc로 호(arc) 형태 표현

- 무대 경계선: 이동 가능하되 전체 폭 비율 유지 옵션

- 계단 종속 로직: 무대 Y 좌표 변경시 계단 위치 자동 추적

- 계단 방향 버튼: 무대 앞/뒤/좌/우 전환

Phase 4 - 툴바 & 좌석 배치 마법사

사용자 인터페이스를 완성합니다.

- 툴바 섹션: 모드 선택 / 오브젝트 추가 팔레트 / 편집 도구 / 그리드 / 저장 출력

- 오브젝트 팔레트: 기둥A/B, 문, 무대, 계단, 좌석, 연단, 카메라, 조명, 음향, 스크린 버튼

- 좌석 배치 마법사: 행 수 / 열 수 / 시작 위치 입력 -> 균등 배치 자동 실행

- 기둥 고정 모드 토글: 잠금시 기둥 배경에 자물쇠 아이콘 오버레이

Phase 5 - 프리셋 & 좌표 툴팁 & 출력

저장 고도화 및 사용성 향상 기능을 추가합니다.

- 프리셋 A/B/C 슬롯: localStorage 저장/불러오기, 각 슬롯 이름 지정 가능

- 타일 좌표 툴팁: mousemove 이벤트 -> Math.floor(x/tileSize) -> (col, row) 표시

- JSON 저장/불러오기: 오브젝트 배열 + 그리드 상태 + 기둥 잠금 상태 포함

- JPG 내보내기: html2canvas -> A4 비율 crop -> 다운로드

Phase 6 - 검증 & 마무리

실측 데이터로 정확성을 검증하고 사용 설명을 완성합니다.

- 설명.txt 좌표값과 실제 렌더링 타일 번호 비교 검증

- 기둥 초기 위치: 세로 17~19, 34~38, 53~55번 타일에 정확히 배치 확인

- 타일 스냅 정밀도 테스트: 경계 근처 드래그시 올바른 타일로 스냅 확인

- HTML 내 사용설명 박스: 대강당 전용 조작 방법, 오브젝트 색상 범례 업데이트

- 최종 파일명: 대강당_평면도_에디터.html -> 대강당에에디터 폴더에 저장

2-4. JSON 저장 스키마

{ "version":"1.0", "hall":"대강당", "tileSize":20, "cols":47, "rows":70,
  "objects":[ { "type":"furniture", "className":"furniture seat",
    "tileCol":10, "tileRow":20, "style":{...}, "locked":false } ],
  "columns":[ { "id":"col-1", "type":"column-a", "tileCol":1, "tileRow":17, "locked":true } ],
  "doors":[ { "id":"door-1", "tileRow":1, "direction":"right" } ],
  "lines":[], "grid":{...}, "presets":{"A":null,"B":null,"C":null} }

2-5. 최종 산출물 목록

| 파일명 | 저장 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 대강당_평면도_에디터.html | new folder/평면도에디터/대강당에에디터/ | 메인 에디터 (단일 파일) |
| 대강당_초기.json | new folder/평면도에디터/대강당에에디터/ | 초기 구조물 배치 저장본 |
| 대강당 전체 도감.jpg | new folder/평면도에디터/대강당에에디터/ | 참조 실측 이미지 (기존) |
| 도면jpg.jpg | new folder/평면도에디터/대강당에에디터/ | 참조 도면 이미지 (기존) |
| 설명.txt | new folder/평면도에디터/대강당에에디터/ | 실측 좌표 메모 (기존) |

2-6. 주의사항

- 설명.txt 좌표는 가로 방향(X축)이 아닌 세로 방향(Y축) 타일 번호 기준입니다.

- 기둥의 가로 방향 돌출 크기(1.7 / 1.4 타일)는 벽면으로부터의 돌출량입니다.

- 계단 기둥이 '1번 타일에 물려있음'은 계단 시작 타일(col=1)에 기둥이 겹쳐 배치됨을 의미합니다.

- html2canvas는 CSS transform(rotate) 된 요소를 완전히 지원하지 않으므로 회전 오브젝트 포함시 JPG 출력을 검증해야 합니다.

- 최종 파일은 대강당에에디터 폴더 내에 저장하며, 중회의실 에디터와 독립 파일로 유지합니다.

본 계획서를 기반으로 코딩을 진행합니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Phase 1 v6 변경이력  (2026-05-06)

실제 도면(대강당 사이즈.jpg) 및 설명.txt 기준으로 v5의

시작점·무대·출입문·기둥 위치 오류를 전면 수정하였습니다.

▶ 수정 항목 (13건)

| 항목 | v5 (이전) | v6 (현재) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계단 위치 | 바닥 F1~F2 침범 | 무대 S16~S17 (무대 내) | 대강당 사이즈.jpg |
| 좌/우 벽 색상 | 회색 (#455A64) | 바닥타일과 동일 (#E8DCC8) | 사용자 요청 |
| 출입문 1번 | F1~F4 | F7~F10 | 설명.txt |
| 출입문 2번 | F19~F22 | F25~F28 | 설명.txt |
| 출입문 3번 | F37~F40 | F43~F46 | 설명.txt |
| 출입문 4번 | 제거됨 | F60~F63 복원 (하단 출입구) | 대강당 사이즈.jpg |
| 기둥 ①A | F11~F13 | F17~F19 | 설명.txt |
| 기둥 ②B | F28~F32 | F34~F38 | 설명.txt |
| 기둥 ③A | F47~F49 | F53~F55 | 설명.txt |
| 바닥 치수 라벨 | F1=0.5M 등 표시 | 삭제 | 사용자 요청 |
| 시작점 타일 | 빨간 박스+시작 텍스트 | 일반 바닥타일과 동일 | 사용자 요청 |
| 출입문 텍스트 | 4번만 뒷문 | 전체 출입문으로 통일 | 사용자 요청 |

▶ 구조 스펙 확정값 (설명.txt 기준)

F1~F6   : 바닥 타일 (시작점 포함)

F7~F10  : 출입문 1번

F11~F16 : 바닥 타일

F17~F19 : 기둥 ①A  (1.7타일 돌출)

F20~F24 : 바닥 타일

F25~F28 : 출입문 2번

F29~F33 : 바닥 타일

F34~F38 : 기둥 ②B  (1.4타일 돌출)

F39~F42 : 바닥 타일

F43~F46 : 출입문 3번

F47~F52 : 바닥 타일

F53~F55 : 기둥 ③A  (1.7타일 돌출)

F56~F59 : 바닥 타일

F60~F63 : 출입문 4번 (하단 출입구)

F64~F70 : 바닥 타일